Harmonogram Zeleň 2023:

1.9.2024 – 1.10.2024                 Příprava terénu, záhonů, odstranění klepadel, skládky

1.9.2024 – 31.10.2024               Výsadby stromů , sadovnické práce

1.9.2024 – 31.10.2024               Založení trávníků a květnatých luk

30.11.2024                                 Ukončení výstavby

1.4.2025 – 31.3.2028                  Následná péče

         2028 – 2038                                Desetiletá udržitelnost