Projekt REVITALIZACE VÝZNAMNÉ SÍDELNÍ ZELENĚ V INTRAVILÁNU MĚSTA KRÁLŮV DVŮR – IV. ETAPA – 2019 - opakovaná

Harmonogram prací:

10.3. 2022 			PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

15.3. – 31.3. 2022 		Kácení a odstraňování dřevin

15.3. – 10.4. 2022 		Odstranění odpadu, betonu, tyčí a klepadel

1.4 – 30.4. 2022 		Výsadba stromy

1.4. – 30.4. 2022 		Arboristické zásahy

1.4 – 30. 5. 2022 		Výsadby keře a trvalky

1.5. – 20.5. 2022 		Stavební práce, šlapáky, mobiliář, dopadové plochy a instalace

herní prvky

21.5. – 1.6. 2022 		Terénní modelace a osetí ploch trávníků i lučních porostů

Do 30.6. 2022 		Trávník po první seči

Do 31.7 2022 		Trávník po třetí seči

31.7. 2022 			PŘEDÁNÍ DÍLA

08/2022 – 07/2024		2 roky následná péče (v rámci dotace)

do 07/2025			Třetí rok následné péče (nezpůsobilá část – mimo dotaci)